技术要求： 1、施工井段井身质量符合单井设计要求。 - 2、施工质量符合单井设计要求。 - 需持有国家法定机关颁发的在有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证, 或三证合一的营业执照； - 具有在塔里木油田市场准入证明。近两年在塔里木油田山前区块有类似施工经历。 - 具有西部钻探工程有限公司安全生产许可证和资信证明。 - 在接到通知的24小时内到达指定现场进行服务 - 具有各种尺寸工具服务的能力。 - 近两年在塔里木油田的技术服务中无有责安全事故。 - 开工前项目人员评估覆盖率、合格率100%。 - 应在项目运行中执行但不限于油田、西部钻探工程有限公司和巴州分公司的最新版本安全标准，若标准出现低于国家、行业和地方政府有关的安全环保法律、法规及标准有强制要求的，执行相关要求执行。 - 承包商应无条件接受发包方井控安全管理部门对项目井控安全管理的监督、指导和考核工作。 - 计算进尺费用时按口井各开次进尺计算；计算进尺费用时，各开次平均机械钻速低于设定机械钻速的10%以下开始考核，每低于1%扣减服务费1%；非乙方原因不计考核，如甲方要求继续钻进，则不扣乙方任何费用（机械钻速以塔里木油田生产汇报网上数据为准）。 - 服务结束后，乙方提供工具、钻头所有权仍归乙方，由乙方收回。 - 承诺因为乙方不能在通知到井时间内由于自身原因不能到井，造成甲方等停时间超过2个小时以上，乙方按钻机待命小时赔偿甲方损失； - 由于乙方仪器原因，造成井下事故的，按要求赔偿甲方损失。

权责要求： 甲方权利 1、有权要求乙方按照本合同约定提交服务成果； 2、有权随时对乙方的服务进行监督检查； 3、有权要求乙方对其服务过程中存在的问题进行整改； 4、有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导； 甲方义务 1、向乙方提供以下工作条件： 为乙方提供食宿和医疗帮助 ；产生费用由 乙方负担； 2、按约定向乙方支付报酬； 3、按约定验收项目成果。 乙方权利 1、接收甲方提供的技术资料、数据、材料、样品； 2、交付符合本合同要求的工作成果后获得报酬； 乙方义务 1、乙方应按约定亲自完成服务工作，未经甲方书面同意擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付报酬并单方解除本合同； 2、对甲方交予的技术资料、样品妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方；工作完成后一个月内应归还上述技术资料、样品； 3、乙方在进入甲方工厂时，须遵守甲方厂规厂纪，如因违反甲方厂规厂纪造成乙方损失，责任由乙方自行承担； 4、在完成服务过程中，承担因自身原因给甲方或第三方造成损失的赔偿责任； 5、项目验收后，向甲方传授与该项目相关的技术知识，提供相关的技术资料和必要的技术指导。